Universidad Americana

Ingeniería en Sistemas

Gerencia de Proyectos

202501_001_BIS-37_1

Estudiantes:

Jesús Pablo Cerdas Herrera

José Julián Méndez Monge

Freddy Antonio Ordoñez Aguilar

Docente:

Ing. Ricardo José Calvo Calvo. Msc

Cuatrimestre 1, año 2025

Tabla de contenido

Introducción	3

Objetivo General	4

Objetivos Específicos	4

Misión	5

Visión	5

FODA de planificación empresarial	6

Plan estratégico	7

Matriz de riesgo Barrdega Sistemas	10

Matriz de riegos PJFre Solutions	14

Stakeholders	19

Internos	19

Externos	21

Conclusion	22

Anexos	23

Formulario-RPI-MC-02-Solicitud de Marca Persona jurídica	23

FORM-DPI-DAC-02-Solicitud inscripción de programas de cómputo bases de datos y multimedia	26

Contrato infraestructura	29

Contrato de trabajo por tiempo determinado	34

Auditor de Software	34

Desarrollador de Software	39

Técnico de mantenimiento de equipo de computo	44

Presupuestos	50

# Introducción

En un entorno empresarial cada vez más dinámico y competitivo, la adopción de soluciones tecnológicas en la nube se ha convertido en un factor clave para la eficiencia operativa y la optimización de recursos. Barrdega Sistemas, comprometida con la innovación y la transformación digital, busca mejorar la gestión de almacenes, logística y cadena de suministro a través de una solución integral basada en infraestructura en la nube. Esto con el fin de mejorar procesos y estar al margen del mercado actual.

El objetivo de esta iniciativa es aumentar la eficiencia operativa, reducir costos y fortalecer la competitividad en el mercado mediante la implementación de herramientas avanzadas que permitan un control en tiempo real de inventarios, optimización en la distribución y automatización de procesos clave. Para ello, se llevará a cabo una estrategia de migración ágil, garantizando la continuidad de las operaciones y minimizando los tiempos de inactividad. Con una misión orientada a proveer soluciones innovadoras y eficientes en la gestión logística, y una visión enfocada en liderar el sector a nivel global, Barrdega Sistemas apuesta por la tecnología en la nube como el camino hacia la transformación digital y el crecimiento sostenible de sus clientes.

# Objetivo General

Implementar una solución integral basada en infraestructura en la nube para los procesos de gestión de almacenes, logística y cadena de suministro en Barrdega Sistemas, aumentando la eficiencia operativa, reduciendo costos y mejorando la competitividad en el mercado.

# Objetivos Específicos

- Recopilar los datos para su migración en la nube, asegurando la integridad y continuidad durante la transición.

- Implementar herramientas basadas en la nube que permitan un control en tiempo real de los niveles de inventario, facilitando la actualización automática y la generación de reportes detallados.

- Incorporar soluciones inteligentes que utilicen algoritmos de optimización para reducir tiempos de entrega, maximizar la capacidad de carga y minimizar los costos asociados al transporte.

- Implementar una estrategia de migración ágil que permita optimizar el manejo de órdenes de envío y la actualización constante de la solución Warehouse con un tiempo mínimo de inactividad.

# Misión

Proveer soluciones innovadoras basadas en la nube para la gestión de almacenes, logística y cadena de suministro, optimizando los procesos operativos de nuestros clientes y garantizando eficiencia, reducción de costos y competitividad en el mercado.

# Visión

Ser la empresa líder en soluciones tecnológicas para la logística y gestión de almacenes en la nube, ofreciendo plataformas inteligentes y escalables que impulsen la transformación digital y la optimización operativa de nuestros clientes a nivel global.

# FODA de planificación empresarial

| OBJETIVOS DEL ANÁLISIS |  |
| --- | --- |
| FACTORES INTERNOS |  |
| FORTALEZAS (+) | DEBILIDADES (-) |
| - Implementación de tecnología en la nube que permite flexibilidad y escalabilidad. - Integración de herramientas avanzadas de optimización y automatización. - Enfoque en la reducción de costos y mejora en eficiencia operativa. - Desarrollo de estrategias ágiles para minimizar tiempos de inactividad. | - Dependencia de la conectividad y seguridad en la nube. - Necesidad de capacitación para la adaptación del personal a nuevas tecnologías. - Posibles dificultades en la migración y adaptación de datos antiguos. - Inversión inicial en infraestructura y desarrollo de la solución. |
| FACTORES EXTERNOS |  |
| OPORTUNIDADES (+) | AMENAZAS (-) |
| - Creciente adopción de tecnologías en la nube en el sector logístico. - Demanda de soluciones inteligentes para optimización de inventarios y entregas. - Expansión a nuevos mercados interesados en digitalización y eficiencia operativa. - Posibilidad de alianzas estratégicas con proveedores y empresas del sector. | - Competencia de empresas con soluciones similares ya establecidas. - Riesgos de ciberseguridad y protección de datos en la nube de NIST. - Resistencia al cambio por parte de clientes con procesos tradicionales. - Posibles regulaciones gubernamentales que afecten la implementación de tecnologías en la nube. |
| EVALUACIÓN DE OBJETIVOS |  |

Plan estratégico

| NOMBRE DE LA EMPRESA | PJFre Solutions |
| --- | --- |
| PLAN ESTRATÉGICO CREADO POR | Pablo Cerdas, Freddy Ordoñez y JoseJulian Mendez |
| FECHA | 02/11/25 |
| RESUMEN EJECUTIVO | PJFre Solutions busca posicionarse como un líder en la implementación de soluciones basadas en infraestructura en la nube para la gestión de almacenes, logística y cadena de suministro. Nuestro objetivo es mejorar la eficiencia operativa de Barrdega Sistemas mediante la integración de herramientas avanzadas que optimicen el control de inventarios, la gestión de órdenes de envío y la logística de transporte. A través de un plan estratégico sólido, enfocamos nuestros esfuerzos en la migración segura de datos, la automatización de procesos y el uso de algoritmos inteligentes para optimizar la distribución. Durante los próximos años, trabajaremos para garantizar una transición ágil, minimizando tiempos de inactividad y reduciendo costos operativos, fortaleciendo así la competitividad de nuestros clientes en el mercado. |
| DECLARACIÓN DE LA VISIÓN | Ser la empresa líder en soluciones tecnológicas para la logística y gestión de almacenes en la nube. Nos enfocamos en ofrecer plataformas inteligentes y escalables que impulsen la transformación digital y optimicen las operaciones de nuestros clientes a nivel global. Nuestro objetivo es revolucionar la forma en que las empresas gestionan sus inventarios y cadenas de suministro, proporcionando herramientas innovadoras que aumenten la eficiencia, reduzcan costos y mejoren la toma de decisiones. Aspiramos a ser un socio estratégico en la evolución digital de nuestros clientes, ayudándoles a enfrentar los desafíos del mercado global con soluciones tecnológicas de vanguardia. |
| DECLARACIÓN DE LA MISIÓN | Proveer soluciones innovadoras basadas en la nube para la gestión de almacenes, logística y cadena de suministro, optimizando los procesos operativos de nuestros clientes y garantizando eficiencia, reducción de costos y competitividad en el mercado. |
| ANÁLISIS FODA | Fortalezas: Uso de tecnología en la nube para mayor flexibilidad y escalabilidad. Integración de herramientas avanzadas de optimización y automatización. Reducción de costos y mejora en eficiencia operativa. Estrategias ágiles para minimizar tiempos de inactividad. Debilidades: Dependencia de la conectividad y seguridad en la nube. Necesidad de capacitación del personal en nuevas tecnologías. Posibles dificultades en la migración y adaptación de datos antiguos. Inversión inicial en infraestructura y desarrollo de la solución. Oportunidades: Creciente adopción de tecnologías en la nube en el sector logístico. Demanda de soluciones inteligentes para optimización de inventarios y entregas. Expansión a nuevos mercados interesados en digitalización y eficiencia. Posibilidad de alianzas estratégicas con proveedores y empresas del sector. Amenazas: Competencia con empresas establecidas con soluciones similares. Riesgos de ciberseguridad y protección de datos en la nube. Resistencia al cambio por parte de clientes con procesos tradicionales. Posibles regulaciones gubernamentales que afecten la implementación de tecnologías en la nube. |
| METAS DE NEGOCIOS | • A corto plazo (1 a 2 años): Implementar con éxito la solución en Barrdega Sistemas, optimizando la gestión de almacenes y logística. Establecer al menos dos alianzas estratégicas con proveedores del sector. • A mediano plazo (2 a 3 años): Expandir la solución a otras empresas del sector logístico, consolidar un modelo de negocio escalable y mejorar la automatización con nuevas tecnologías de optimización. • A largo plazo (3 a 5 años): Alcanzar un crecimiento del 15% anual, ampliar la oferta de servicios a nivel nacional o regional y posicionarse como un proveedor líder en soluciones de gestión en la nube para logística y cadena de suministro. |
| PLAN DE MARKETING | Implementar una estrategia de marketing multicanal enfocada en marketing digital, alianzas estratégicas con empresas del sector logístico y participación en ferias de tecnología y logística. Se utilizarán campañas de SEO, SEM y LinkedIn Ads para atraer clientes, junto con contenido educativo y casos de éxito que refuercen la confianza en la solución. |
| PLAN OPERATIVO | Iniciar con la evaluación y preparación de los datos actuales de Barrdega Sistemas, asegurando su integridad y compatibilidad para la migración a la nube. Posteriormente, se implementarían herramientas de la nube para el monitoreo en tiempo real del inventario y la generación de reportes automatizados. En paralelo, se integrarían algoritmos de optimización para mejorar la logística de transporte, reduciendo costos y tiempos de entrega. |
| PROYECCIONES FINANCIERAS | Año 1: Ingresos USD 5,000 mil con una pérdida neta USD 1,000 mil Año 2: Ingresos USD 10,000 mil con una pérdida neta 1,000 mil Año 3: Ingresos USD 13,000 mil con una pérdida neta 1,950 mil Año 4: Ingresos USD 16,900 mil con una pérdida neta 2,54 mil Año 5: Ingresos USD 21,970 mil con una pérdida neta 3,36 mil |
| EQUIPO | Líder del proyecto: Responsable de la planificación, coordinación y supervisión general del proyecto, entre otras tareas. Especialista de datos: Encargado de recopilar, validar y preparar los datos para la migración, entre otras tareas. Especialista en Herramientas de optimización: Responsable de implementar y configurar las herramientas basadas en la nube para el control de inventario y generación de reportes, entre otros tareas. |

# Matriz de riesgo Barrdega Sistemas

| NOMBRE | PJFre Solutions |  | OBJETIVO | Implementar una solución integral basada en infraestructura en la nube para los procesos de gestión de almacenes, logística y cadena de suministro en Barrdega Sistemas | 1,2,3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REF/ID | RIESGO | IMPACTO DE RIESGO | PROBABILIDAD DE RIESGO | RESPUESTA | PLAN DE CONTINGENCIA | DETONANTE | DUEÑO | nivel |
| 1 | Riesgos Talento Humano |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.a | Resistencia al cambio | 3 | 2 | Capacitación y comunicación efectiva sobre los beneficios de la nube. | Plan de gestión del cambio con sesiones de formación y soporte continuo. | Falta de adopción de las nuevas herramientas. | Jose Julián Mendez, Jesús Pablo Cerdas ,Freddy Ordóñez |  |
| 1.b | Falta de capacitación | 3 | 3 | Programas de formación y certificación en el uso de la nube. | Asignar tutores internos y cursos en línea para el personal. | Errores operativos o retrasos en la gestión. | Jose Julián Mendez, Jesús Pablo Cerdas ,Freddy Ordóñez |  |
| 1.c | Errores humanos en la migración | 3 | 1 | Pruebas y simulaciones previas a la migración. | Implementar respaldos de datos y doble validación. | Pérdida o corrupción de datos. | Jose Julián Mendez, Jesús Pablo Cerdas ,Freddy Ordóñez |  |
| 1.d | Falta de personal especializado | 2 | 3 | Contratación o capacitación de personal con experiencia en la nube. | Crear un equipo de soporte externo mientras se capacita a los empleados. | Retrasos en la implementación. | Jose Julián Mendez, Jesús Pablo Cerdas ,Freddy Ordóñez |  |
| 1.e | Sobrecarga de trabajo | 2 | 2 | Distribución equitativa de tareas y automatización de procesos. | Contratación temporal o redistribución de recursos en períodos críticos. | Disminución de productividad o aumento de errores. | Jose Julián Mendez, Jesús Pablo Cerdas ,Freddy Ordóñez |  |
| 2 | Riesgos Tecnológico |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.a | Fallas en la conectividad | 3 | 2 | Implementar redundancia de conexión a internet | Tener proveedores de internet alternativos y respaldo de datos local. | Pérdida de acceso a la nube. | Jose Julián Mendez, Jesús Pablo Cerdas ,Freddy Ordóñez |  |
| 2.b | Fallas en la conectividad | 3 | 1 | Pruebas de compatibilidad antes de la migración. | Desarrollo de integraciones o adquisición de software compatible. | Fallos en la interoperabilidad entre sistemas. | Jose Julián Mendez, Jesús Pablo Cerdas ,Freddy Ordóñez |  |
| 2.c | Ciberataques | 3 | 2 | Uso de cifrado, firewalls y autenticación en dos pasos. | Plan de respuesta a incidentes y copias de seguridad frecuentes. | Acceso no autorizado o robo de datos | Jose Julián Mendez, Jesús Pablo Cerdas ,Freddy Ordóñez |  |
| 2.d | Errores en la configuración de la nube | 2 | 2 | Auditorías y pruebas previas a la implementación | Monitoreo constante y revisión de permisos de acceso. | Fallos en la seguridad o rendimiento del sistema. | Jose Julián Mendez, Jesús Pablo Cerdas ,Freddy Ordóñez |  |
| 2.e | Latencia en la respuesta de sistemas | 2 | 1 | Optimización del almacenamiento y procesamiento en la nube. | Uso de servidores de respaldo y escalabilidad automática. | Lentitud en la actualización de inventarios. | Jose Julián Mendez, Jesús Pablo Cerdas ,Freddy Ordóñez |  |
| 3 | Riesgos lógico y Fisico |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.a | Pérdida de datos durante la migración | 3 | 1 | Implementar respaldos previos y pruebas de migración. | Restauración rápida con respaldos periódicos. | Errores en la transferencia de datos. | Jose Julián Mendez, Jesús Pablo Cerdas ,Freddy Ordóñez |  |
| 3.b | Acceso no autorizado a la infraestructura | 3 | 2 | Control de acceso basado en roles y auditorías de seguridad. | Implementar alertas y respuestas automáticas ante accesos sospechosos. | Actividad inusual en los registros del sistema. | Jose Julián Mendez, Jesús Pablo Cerdas ,Freddy Ordóñez |  |
| 3.c | Desastres naturales | 3 | 1 | Infraestructura con redundancia energética y respaldo en la nube | Generadores de emergencia y servidores en múltiples ubicaciones. | Corte de energía o daño en centros de datos. | Jose Julián Mendez, Jesús Pablo Cerdas ,Freddy Ordóñez |  |
| 3.d | Dependencia de un solo proveedor de nube | 2 | 2 | Evaluar múltiples proveedores y evitar dependencias críticas. | Estrategia de migración a otro proveedor en caso de fallos. | Caída prolongada de los servicios del proveedor actual. | Jose Julián Mendez, Jesús Pablo Cerdas ,Freddy Ordóñez |  |
| 3.e | Deficiencias en la gestión de hardware local | 2 | 1 | Actualización y mantenimiento preventivo del hardware restante | Tener equipos de respaldo y procedimientos claros de recuperación. | Fallos en servidores locales o pérdida de datos. | Jose Julián Mendez, Jesús Pablo Cerdas ,Freddy Ordóñez |  |

# Matriz de riegos PJFre Solutions

| NOMBRE | PJFre Solutions |  | OBJETIVO |  | 1,2,3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REF/ID | RIESGO | IMPACTO DE RIESGO | PROBABILIDAD DE RIESGO | RESPUESTA | PLAN DE CONTINGENCIA | DETONANTE | DUEÑO | Nivel |
| 1 | Riesgos de Talento Humano |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.a | Resistencia al cambio | 2 | 3 | Comunicar los beneficios y proporcionar apoyo inmediato al personal | Programar capacitaciones previas, incluir a los empleados en la transición, incentivar la adaptación | Quejas frecuentes, baja productividad, aumento de errores en procesos | Jose Julián Mendez, Jesús Pablo Cerdas ,Freddy Ordóñez |  |
| 1.b | Falta de capacitación | 3 | 2 | Brindar soporte en tiempo real y asignar mentores | Diseñar un plan de formación antes de la implementación y reforzar con simulaciones | Preguntas repetitivas sobre el uso del sistema, errores en registros | Jose Julián Mendez, Jesús Pablo Cerdas ,Freddy Ordóñez |  |
| 1.c | Dependencia de personal clave | 3 | 2 | Redistribuir tareas y documentar procesos clave de inmediato | Crear manuales de procedimientos, capacitar a más empleados en roles críticos | Falta de documentación, empleados sobrecargados, rotación de personal clave | Jose Julián Mendez, Jesús Pablo Cerdas ,Freddy Ordóñez |  |
| 1.d | Errores humanos | 2 | 3 | Corregir los errores rápidamente y registrar las fallas para su análisis | Implementar validaciones automáticas en los sistemas y controles de calidad | Aumento de fallos en reportes y registros | Jose Julián Mendez, Jesús Pablo Cerdas ,Freddy Ordóñez |  |
| 1.e | Fuga de talento | 2 | 2 | Redistribuir tareas y ofrecer incentivos a los empleados restantes | Diseñar estrategias de retención como planes de carrera y beneficios | Quejas sobre ambiente laboral, renuncias inesperadas | Jose Julián Mendez, Jesús Pablo Cerdas ,Freddy Ordóñez |  |
| 2 | Riesgos Tecnológicos |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.a | Fallas en la infraestructura en la nube | 3 | 2 | Contactar al proveedor y activar el plan de respaldo | Implementar un sistema redundante y tener servidores de respaldo | Alertas de inestabilidad en la nube, fallos intermitentes en el acceso | Jose Julián Mendez, Jesús Pablo Cerdas ,Freddy Ordóñez |  |
| 2.b | Compatibilidad con sistemas heredados | 3 | 2 | Habilitar soluciones temporales o manuales para la compatibilidad | Hacer pruebas de integración antes de la migración | Errores en la sincronización de datos, incompatibilidades detectadas | Jose Julián Mendez, Jesús Pablo Cerdas ,Freddy Ordóñez |  |
| 2.c | Latencia en la red | 2 | 2 | Optimizar la conectividad y balancear el tráfico | Contratar proveedores con mejor rendimiento y usar CDNs o redes privadas | Retrasos en la actualización de datos, quejas por lentitud del sistema | Jose Julián Mendez, Jesús Pablo Cerdas ,Freddy Ordóñez |  |
| 2.d | Obsolescencia tecnológica | 2 | 2 | Buscar alternativas temporales hasta actualizar el sistema | Actualizar hardware y software regularmente | Software no compatible con nuevas versiones, notificaciones de fin de soporte | Jose Julián Mendez, Jesús Pablo Cerdas ,Freddy Ordóñez |  |
| 2.e | Mantenimiento y actualizaciones | 2 | 3 | Posponer tareas críticas y restaurar la versión estable anterior | Programar mantenimientos en horarios de baja actividad | Notificaciones de actualización, reportes de usuarios con problemas | Jose Julián Mendez, Jesús Pablo Cerdas ,Freddy Ordóñez |  |
| 3 | Riesgos lógico y Fisico |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.a | Ciberataques | 3 | 3 | Desconectar sistemas afectados, restaurar copias de seguridad y notificar a TI | Implementar firewalls, autenticación de múltiples factores y monitoreo constante | Intentos de acceso sospechosos, actividad inusual en la red | Jose Julián Mendez, Jesús Pablo Cerdas ,Freddy Ordóñez |  |
| 3.b | Dependencia de terceros | 3 | 2 | Contactar a proveedores alternativos y activar planes de respaldo | Contratar proveedores con acuerdos SLA estrictos y diversificar proveedores | Interrupción en el servicio del proveedor, fallos recurrentes | Jose Julián Mendez, Jesús Pablo Cerdas ,Freddy Ordóñez |  |
| 3.c | Desastres naturales | 3 | 1 | Evacuar personal, activar copias de seguridad y restaurar sistemas cuando sea seguro | Tener un plan de recuperación ante desastres y almacenamiento de datos en múltiples ubicaciones | Alertas meteorológicas, actividad sísmica elevada | Jose Julián Mendez, Jesús Pablo Cerdas ,Freddy Ordóñez |  |
| 3.d | Cortes de energía | 3 | 2 | Activar generadores o fuentes de energía alternas | Implementar sistemas de respaldo energético (UPS y generadores) | Fallas eléctricas previas, fluctuaciones de voltaje | Jose Julián Mendez, Jesús Pablo Cerdas ,Freddy Ordóñez |  |
| 3.e | Acceso no autorizado a instalaciones | 3 | 2 | Bloquear accesos afectados y revisar registros de seguridad | Implementar control biométrico y restringir acceso solo a personal autorizado | Anomalías en registros de acceso, intentos fallidos repetidos | Jose Julián Mendez, Jesús Pablo Cerdas ,Freddy Ordóñez |  |

# Stakeholders

## Internos

-Gerente de Proyecto

-Técnico en mantenimiento de Software

-Auditor de software

-Desarrolladores de Software

-Diseñador de Software

-Barrdega Sistemas CEO

## Externos

# Conclusion

En la actualidad, la implementación de tecnologías en la nube es esencial para que las empresas sean más eficientes y reduzcan costos operativos. La digitalización de los procesos permite optimizar la gestión de recursos, mejorar la toma de decisiones y facilitar la integración de herramientas avanzadas. En este contexto, se ha trabajado en una solución integral que optimiza la logística y la gestión de almacenes mediante tecnologías modernas. Estas herramientas permiten un control más preciso de los inventarios, agilizan la distribución de productos y automatizan procesos clave, lo que se traduce en una operación más eficiente y competitiva en el mercado. Además, la digitalización de estos procesos reduce el margen de error, mejora la trazabilidad de los productos y asegura una respuesta más rápida a las demandas del mercado.

Con una estrategia bien planificada, esta transición hacia la nube representa un paso fundamental en la evolución de las empresas hacia un entorno más dinámico y adaptable. No solo permite a las organizaciones responder con mayor rapidez a los cambios del mercado, sino que también mejora la experiencia del cliente al ofrecer servicios más eficientes y personalizados. Apostar por la innovación tecnológica incrementa la productividad y fortalece la posición de la empresa en un mercado global cada vez más exigente. A largo plazo, la integración de estas tecnologías no solo garantiza una mayor competitividad, sino que también impulsa el crecimiento sostenible de la empresa y su capacidad de diferenciación frente a la competencia.

# Anexos

## Formulario-RPI-MC-02-Solicitud de Marca Persona jurídica

POR MEDIO DE REPRESENTANTE

- Calidades del representante:

| Nombre Completo | Jesús Pablo Cerdas Herrera |
| --- | --- |
| Número de identificación | 2-0789-0514 |
| Dirección exacta | Poas, Cartago |
| Tipo de representación (Apoderado general, generalísimo, especial o gestor de negocios.) | Apoderado general |

⃞ Según certificación o poder adjunto

Certificación o poder adjunto al expediente (indicar número):__08032025________________

- Información del titular (seleccione):

En caso de varios titulares utilizar hoja adicional e indicar la proporción o porcentaje de su participación

| ⃞ Persona Física |  |
| --- | --- |
| Nombre Completo |  |
| Número de identificación |  |
| Estado civil (n° de nupcias) |  |
| Dirección exacta |  |
| ⃞ Persona Jurídica |  |
| Nombre de la sociedad | PJFre Solutions |
| Cédula Jurídica | 3-101-1234 |
| País de constitución de la entidad | Costa Rica |
| Domicilio social exacto | 200 metros sur de la rotonda de Multiplaza Escazú |

- Dirección exacta del establecimiento comercial. (País, Provincia, Cantón, Distrito y otras señas)

200 metros sur de la rotonda de Multiplaza Escazú

- Seleccione una de las opciones del tipo de marca:

| ( ) Marca de fábrica | ( ) Marca de comercio |  | ( x ) Marca de servicios |
| --- | --- | --- | --- |
| País de origen de la marca |  | Costa Rica |  |

- Indicar el nombre del signo distintivo a proteger, con su diseño o logo si lo tuviera (puede utilizar hoja adicional). No se debe incluir el símbolo ® o ™ en el diseño).

BarrCloud

- Indicar la traducción al idioma español de la parte denominativa de la marca o el signo (en caso de palabras en otro idioma). No se requiere traducción oficial o notarial:

No se requiere traducción oficial

- Indicar número de clases y la lista de productos o servicios según la clasificación internacional de NIZA. Omitir términos como “etc.” y “y otros. (Puede utilizar hojas adicionales)

| Clase | Productos y/o servicios |
| --- | --- |
| 9 | Software de gestión logística y almacenes en la nube (BarrCloud) |
| 42 | Servicios de desarrollo, implementación y mantenimiento de software en la nube |

- Reservas. Indicar si hace reserva o no de los colores contemplados en el diseño solicitado.

No se hace reserva de colores específicos.

- Indicar prioridad(es) reclamada(s). En caso de marcas presentadas en un país extranjero:

| País | Fecha de presentación | N° de la solicitud |
| --- | --- | --- |
| Costa Rica | 08/03/2025 | 08032025 |

- En caso de que se trate de una solicitud divisional indique el número de expediente de la solicitud principal: ____No aplica___________________

- Indicar medio para atender notificaciones sobre esta solicitud:

Correo electrónico: pjfre@gmail.com Otros medios: 22544404

- Persona autorizada para retirar los documentos (nombre completo y número de identificación): __________________Jesús Pablo Cerdas Herrera_______2-0789-0514__________________

- Adjuntar el comprobante de pago de la tasa establecida en la ley $50 o su equivalente en colones en timbres del Registro Nacional por cada clase de la clasificación internacional de NIZA seleccionada y ₡20 en timbre del Archivo Nacional.

- En caso de reutilizar la tasa de inscripción debe indicar el número de expediente.

Nota: Para efectos del retiro del certificado de inscripción, una vez inscrito su signo distintivo, debe cancelar un entero bancario de 125 colones en timbre Fiscal y 5 colones en timbre de Archivo.

_______________________

Firma del solicitante

## FORM-DPI-DAC-02-Solicitud inscripción de programas de cómputo bases de datos y multimedia

ESPACIO RESERVADO PARA DIARIO-SERVICIOS

No. EXPEDIENTE:   08032025   		CLASIFICACION:        Software

Nombre y apellidos: ______Jesús Pablo Cerdas Herrera_________________________________________

N° de Identificación: _______2-0789-0514______   Nacionalidad: _______costarricense___________________

Estado civil completo (n° de nupcias):    ________Soltero______________

Provincia: ________Cartago______ Dirección Exacta:____Poas Cartago ____________________________________

Ced. Jurídica: 3-101-1234

Apoderado especial de: Jesús Pablo Cerdas Herrera

Representante de: Jesús Pablo Cerdas Herrera

Solicitante (Si no es autor, deberá acreditar la representación)

BarrCloud

Título de la Obra (El título debe ser idéntico al que figura en el ejemplar)

BarrCloud es un software en la nube para optimizar la gestión de almacenes, logística y cadena de suministro en Barrdega Sistemas, mejorando la eficiencia, reduciendo costos y agilizando operaciones con monitoreo en tiempo real y automatización inteligente.

Breve descripción del contenido de la obra

PARTE DE LA OBRA DE LA QUE ES AUTOR:___ BarrCloud________

Nombre y apellidos: ______Jesús Pablo Cerdas Herrera____________________________________

N° de Identificación: ________2-0789-0514__________   Nacionalidad: _______costarricense_________________

Estado civil completo (n° de nupcias):    ____Soltero___________________

Provincia: _______Cartago________ Dirección Exacta:______Poas Cartago_______________________________

Autor/es                UNO               VARIOS (Utilizar hoja adicional para autores)  ¿Cuántos?

3

x

PARTE DE LA OBRA DE LA QUE ES AUTOR:___ BarrCloud________

Nombre y apellidos: ______Jose Julian Mendez Monge_________________________________

N° de Identificación: ______1-1849-0403________________   Nacionalidad: _______costarricense_________________

Estado civil completo (n° de nupcias):    ____Soltero___________________

Provincia: _______San Jose________ Dirección Exacta:______Palmichal, San Jose_____________________

Autor/es                UNO               VARIOS (Utilizar hoja adicional para autores)  ¿Cuántos?

3

x

Breve descripción del contenido de la obra

PARTE DE LA OBRA DE LA QUE ES AUTOR:___ BarrCloud________

Nombre y apellidos: ______Freddy Antonio Ordoñez Aguilar_______________________________

N° de Identificación: ____155854622325__________   Nacionalidad: _______costarricense_________________

Estado civil completo (n° de nupcias):    ____Soltero___________________

Provincia: _____Cartago__________ Dirección Exacta:______ _Cartago, la Union,San Diego, Tres Ríos_________

Autor/es                UNO               VARIOS (Utilizar hoja adicional para autores)  ¿Cuántos?

3

x

EL AUTOR/ES

OTRO TITULAR

PERSONA JURIDICA

Denominación Social:____ PJFre Solutions_________________ Cédula Jurídica:  ______3-101-1234_________________

Representante: ___________ Jesús Pablo Cerdas Herrera ____   Identificación: _______2-0789-0514________________

PERSONA FISICA

Nombre y apellidos: _______________________________________________

N° de Identificación: ___________________________   Nacionalidad: _______________________________

Estado civil completo (n° de nupcias):    _________________________

Provincia: _____________________ Dirección Exacta:_____________________________________________________

Titular del Derecho Patrimonial          UNO   x      VARIOS (Utilizar hoja adicional de titulares) ¿Cuántos?:  3

Indicar medio para atender notificaciones sobre esta solicitud (puede ser una dirección de correo electrónico)  pjfre@gmail.com

Estado:          Inédita             Divulgada            Publicada          Género de la Obra:      Literario             Artístico

Año de Creación*:    _____2025_________        País de Origen*:    ___________Costa Rica_______________________

Categoría de la obra (ej.: Base datos, programa de cómputo, multimedia):   ______ Software de Gestión Logística y Almacenes en la Nube ______

Formato de Presentación:           Impreso                Cd                    Otro: _____ Aplicación web ____

Carácter de la Obra:      Individual                 Colectiva                    Originaria                      Anónima

Colaboración                Encargo              Relación laboral                Derivada                Póstuma                                   Seudónima          Otra (Especificar): __________________________________________________________

Datos generales de la obra

Cesión de Derechos patrimoniales:         SI                 NO               Autorización o licencia de uso:         SI            NO

Cesión de derechos patrimoniales o autorización

>> Declarar el software utilizado para el desarrollo de la obra: C#, .Net, JavaScript y Python

>> Declarar el software utilizado como contenedor de base de datos:_______SQL Server______________

Software o programa de cómputo utilizado para el desarrollo de la obra

Gestión de Inventario: Permite el control en tiempo real de los niveles de stock, actualización automática y generación de reportes detallados.

Órdenes y Logística: Optimiza la gestión de pedidos, seguimiento de envíos y asignación de recursos para reducir tiempos de entrega.

Optimización de Transporte: Utiliza algoritmos para maximizar la capacidad de carga y minimizar costos de distribución.

Migración y Seguridad: Facilita la transición de datos a la nube, asegurando su integridad y disponibilidad con protocolos de seguridad avanzados.

Reportes y Análisis: Genera informes detallados sobre el desempeño logístico, costos y niveles de inventario para la toma de decisiones estratégicas.

Breve descripción de los Módulos:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Observaciones

Autorizo al Registro de Propiedad Intelectual para que pueda reproducir respaldos para conservación y custodia de los ejemplares digitales presentados en dispositivos de almacenamiento externos (llave maya, CD, DVD, Otros).

( x )Sí    (  )No

FIRMA_______________

Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos consignados en esta solicitud son verdaderos, corresponden a la realidad de los hechos y que conozco los alcances del artículo 53 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N.º 8039.   Es todo, se firma en la ciudad de __San Jose________ en fecha _______08/03/2025________________________.

______________________                                _______________________

FIRMA                                                                 ABOGADO QUE AUTENTICA

Nota:	Los documentos o materiales presentados con la solicitud no serán devueltos.

*Los datos marcados con asterisco son opcionales.

## Contrato infraestructura

PARTES

  - Presta el servicio (CGI)

Son los encargados de proporcionar el servicio de alquiler de 3 computadoras y la adquisición de 50 TB de almacenamiento en la nube, así como su mantenimiento y soporte técnico según lo establecido en este contrato.

  - Recibe el servicio (CLIENTE)

Oficina de Departamento de TI, PJFre Solutions , quien hará uso de los 3 equipos de cómputo alquilados y el almacenamiento en la nube proporcionado en los términos de este contrato.

CLÁUSULAS

  - Objeto

En virtud del presente Contrato, la empresa SkyCompute y el PJFre Solutions se comprometen a respetar las cláusulas descritas en el presente Contrato en los términos y las condiciones establecidos en las cláusulas siguientes.

  - Vigencia

Los Servicios objeto del presente Contrato se prestarán por un plazo de 30 días desde la fecha de suscripción del presente Contrato.

Una vez finalizados los Servicios objeto del presente Contrato, las Partes deberán acordar de forma expresa su renovación, así como las condiciones de este.  Si el mismo no se renueva 3 meses después de la fecha de finalización, Departamento de TI podrá dar por concluido unilateralmente el contrato y reutilizar los recursos asignados a estos Servicios, así como suspender sus actividades relacionadas.

  - Los Servicios

- Para el alquiler de 3 computadoras:

- Descripción del servicio: Alquiler de 3 computadoras con especificaciones detalladas en el anexo de solicitud.

Especificación técnica del servicio:

- Procesador: Intel Core i7 10700k.

- Memoria RAM: 16 GB mínimo.

- Almacenamiento: SSD de 1 TB.

- Sistema Operativo: Windows 11 Pro.

- Software incluido: Paquete Office, navegador web, antivirus empresarial.

- Conectividad: WiFi y Ethernet habilitados.

- Para la adquisición de 50 TB de almacenamiento en la nube:

- Descripción del servicio: Provisión de 50 TB de almacenamiento en la nube con características detalladas en el anexo de solicitud.

Especificación técnica del servicio:

- Capacidad Total: 50 TB.

- Tipo de almacenamiento: SSD en servidores de alto rendimiento.

- Ubicación de servidores: Data center en región Centroamérica.

- Protocolo de acceso: SFTP, API REST, WebDAV.

- Seguridad: Cifrado AES-256 en tránsito y en reposo.

- Redundancia: RAID 10 con replicación en múltiples ubicaciones.

- Disponibilidad: 99.9% de uptime garantizado.

- Respaldos: Diarios con retención de 30 días.

- Usuarios y permisos: Administración de accesos y roles según política de seguridad.

  - Personas de contacto

Las Partes acuerdan la obligación de mantener actualizados los contactos y que en el caso que sea necesario contactar a la otra Parte para aclarar cualquier duda, aspecto técnico o comunicar cualquier incidencia durante la prestación del Servicio, se deberá realizar a las personas que se indican a continuación:

Por el CLIENTE:

Nombre: Jesús Pablo Cerdas Herrera

Extensión: 2202 1814

Correo electrónico: jp@gmail.com

Móvil: 6060 8080

Por Departamento de TI   (técnico y funcional):

Nombre: Marcos Mejía

Extensión: 2203 2021

Correo electrónico: mm@gmail.com

Móvil: 8080 7074

  - Responsabilidad

Incumplirá el acuerdo cualquiera de las Partes que actúe de forma negligente o culposa en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Contrato y ocasionare con ello un daño o perjuicio a la otra Parte. Es responsabilidad de las partes cumplir con todo lo especificado en la descripción de los servicios (punto 5). Departamento de TI no se hace responsable de servicios que no estén especificados en el presente contrato, por lo que son responsabilidad del cliente.

  - Resolución del Contrato

Las Partes acuerdan que podrá disolverse el Contrato por las siguientes causas:

- Por voluntad del cliente mediando notificación escrita.

- Por voluntad de cualquiera de las Partes cuando medie incumplimiento grave de las obligaciones pactadas.

- Al no renovar el contrato en un período de 3 meses posterior al vencimiento.

  - Confidencialidad y Datos Personales

Las Partes se obligan a guardar absoluta confidencialidad sobre la información y documentación que ambas Partes se faciliten o tengan acceso durante la prestación del Servicio. Ambas Partes se comprometen a no revelar, ni utilizar directa o indirectamente la información, derivados de la relación contractual acordada entre las Partes en otros servicios que no sean el objeto del presente Contrato. Las Partes se comprometen a tomar las medidas necesarias, tanto respecto a sus empleados como a terceros que pudieran tener alguna relación con el presente Contrato, para asegurar el cumplimiento de lo acordado en esta cláusula.

Ambas Partes se comprometen a resguardar la confidencialidad de los datos de carácter personal a que tengan acceso en cumplimiento del presente contrato y a observar todas las previsiones legales que se contienen en la Ley 8968, de PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES. En particular, el Prestador se compromete a no aplicar o utilizar los datos de carácter personal tratados o aquellos a los que hayan tenido acceso durante la prestación del Servicio, con fin distinto al que figura en el presente Contrato, ni a cederlos, ni siquiera para su conservación, a otras personas.

  - Garantía

El Prestador y el cliente deben garantizar que disponen de todas las autorizaciones y licencias necesarias para prestar los Servicios.

  - Notificaciones

Todas las notificaciones, requerimientos, peticiones y otras comunicaciones que hayan de efectuarse por las Partes en relación con el presente Contrato, deberán realizarse por escrito.

Las Partes manifiestan su conformidad con el presente Contrato, que otorgan y firman en dos ejemplares igualmente originales, en el lugar y fecha arriba indicados.

Marco Mejía			                                     Jesús Pablo Cerdas Herrera

Departamento de TI						CLIENTE

## Contrato de trabajo por tiempo determinado

### Auditor de Software

CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO

Entre nosotros Pablo Cerdas Herrera, Project Owner, en mi condición de Representante Legal con facultades de administración y representación legal de la empresa PJFre Solutions, cédula de persona jurídica número 3-101-205678, en adelante y para todos los efectos legales denominado “EL PATRONO”; y Fabian Ginesta Cárdenas, en adelante denominado “EL TRABAJADOR;” encontrándonos ambos en el libre ejercicio de nuestros derechos y asegurando el primero tener la representación legal relacionada, hemos convenido en celebrar el presente CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO, el cual se regirá por el Código de Trabajo, leyes y costumbres aplicables y en especial por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Plazo del contrato. El presente contrato de trabajo es por un tiempo determinado, con fecha de inicio del 17/03/2025 y hasta el 31/03/2025 momento en el cual perderá su vigencia y se tendrá por terminada la relación laboral correspondiente, sin ninguna responsabilidad para las partes. Ambas partes acuerdan, que el plazo del presente contrato podrá extenderse de mutuo acuerdo, mediante la suscripción de un addendum contractual posterior. Bajo ninguna circunstancia, se extenderá el mismo más allá del plazo de un año, contado a partir de la fecha inicio de la relación indicada en la presente cláusula.

SEGUNDA: Servicios que prestará el trabajador. EL TRABAJADOR se desempeñará como Auditor. Dicha labor la realizará bajo la dirección y dependencia de cualquier funcionario designado al efecto por EL PATRONO y dentro de las instalaciones de éste. Entre las obligaciones, funciones y responsabilidades más importantes de EL TRABAJADOR, se detallan las siguientes:

- Auditar migraciones:

  - Verificar que los procesos de migración a la nube se realicen conforme a los estándares técnicos, normativos y de seguridad establecidos.

- Evaluar controles de seguridad:

  - Revisar y validar los controles de seguridad implementados durante la migración, asegurando la protección de los datos y la infraestructura en la nube.

- Garantizar cumplimiento normativo:

  - Asegurar que la migración cumpla con las regulaciones aplicables y las políticas internas de la organización.

- Emitir informes y recomendaciones:

  - Elaborar informes con hallazgos y recomendaciones para optimizar el proceso de migración y mitigar riesgos.

- Cualquier otra función de naturaleza similar, o que se encuentre dentro de las aptitudes y destrezas físicas y mentales de EL TRABAJADOR.

EL TRABAJADOR manifiesta que es apto y posee las cualidades, capacidades y conocimientos necesarios para desempeñar el cargo para el cual se le ha contratado. De conformidad con el deber de colaboración, EL TRABAJADOR ejecutará las labores que le correspondan, con la intensidad, destreza, cuidado y esmero apropiados, a los efectos de dar el máximo rendimiento, productividad y buena calidad de trabajo.

TERCERA: Lugar de prestación de servicios. De conformidad con la naturaleza de los servicios que presta EL PATRONO, EL TRABAJADOR ejercerá sus labores en forma personal en las instalaciones de éste, ubicadas en Ultra Park II, Lagunilla, Heredia, Costa Rica.

CUARTA: Jornada y horario de trabajo. La jornada ordinaria de trabajo de EL TRABAJADOR será diurna durante 5 días por semana. En principio y salvo modificación posterior, el horario de trabajo pactado será el siguiente:

- De Lunes a Viernes, de 7:00am a 4:00pm, con 90 minutos de descanso.

Es obligación conocida por EL TRABAJADOR la de laborar horas extraordinarias por el máximo de horas permitido por la ley, cuando sea requerido al efecto y se le comunique con la debida anticipación. El trabajo de la jornada extraordinaria estará condicionado a la autorización previa del jefe respectivo. Asimismo, EL TRABAJADOR se compromete a laborar en jornada rotativa, de conformidad con las necesidades de LA EMPRESA y previa comunicación por escrito por parte de EL PATRONO.

QUINTA: Día de descanso y feriados. EL TRABAJADOR tendrá derecho al disfrute de un día de descanso semanal, el cual se define en el día Sábado de cada semana, y a los días feriados obligatorios establecidos por ley.  EL TRABAJADOR se compromete y adquiere la obligación de laborar los días feriados y de descanso con el pago correspondiente, cuando sea requerido por EL PATRONO, salvo cuando exista una causa que le imposibilite laborar dichos días.

SEXTA: Vacaciones. EL TRABAJADOR tendrá derecho a recibir el pago del período proporcional de vacaciones correspondientes al plazo del presente contrato, al momento que la relación laboral finalice por advenimiento del plazo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 153 del Código de Trabajo.

SÉTIMA: Salario. Por concepto de pago de la jornada ordinaria de trabajo, EL TRABAJADOR percibirá la suma de seiscientos mil colones, de forma quincenal. El pago se hará los días 30 de cada mes, directamente a EL TRABAJADOR.

EL TRABAJADOR acepta recibir su salario mediante depósito bancario a elección de EL PATRONO. Posteriormente EL PATRONO podrá variar la periodicidad de pago y la modalidad de cancelación del salario de EL TRABAJADOR, siempre que no le cause con ello un perjuicio.

OCTAVA: De la terminación anticipada del contrato. EL PATRONO podrá dar por terminado el contrato antes de que finalice la obra, con o sin justa causa, de acuerdo con las condiciones y responsabilidades reguladas por los artículos 31, 81 y 82, siguientes y concordantes del Código de Trabajo, y cualquier otra ley o política relacionada con la contratación entre las partes.

NOVENA: Aseguramiento. EL TRABAJADOR estará asegurado ante la Caja Costarricense del Seguro Social, por lo cual se retendrán de su salario las cargas sociales correspondientes. Adicionalmente EL TRABAJADOR estará asegurado contra enfermedades y accidentes del trabajo por una póliza de riesgos profesionales expedida por el Instituto Nacional de Seguros.  EL PATRONO hará todas las retenciones que exija la ley presente o futura.

DÉCIMA: Impuesto sobre la renta. Se retendrá del salario de EL TRABAJADOR la suma correspondiente al Impuesto sobre la Renta al Trabajo Personal Dependiente, en los casos en que la ley así lo establezca.

DÉCIMA PRIMERA: Incumplimiento grave. EL PATRONO podrá dar por terminada la relación laboral sin responsabilidad patronal ante cualquier incumplimiento grave del trabajador descrito en los artículos 81 y 369 del Código de Trabajo.  Asimismo, EL TRABAJADOR se compromete a cumplir el presente contrato en el marco de la buena fe que establece el artículo 19 del Código de Trabajo y se compromete a cumplir con las obligaciones encomendadas por EL PATRONO o sus representantes y brindar su mejor esfuerzo y rendimiento posible.

DÉCIMA SEGUNDA: Confidencialidad. EL TRABAJADOR se declara conocedor de que durante la relación laboral tendrá acceso a relaciones comerciales y profesionales con clientes, proveedores, empleados, agentes y representantes de EL PATRONO y sus compañías afiliadas o relacionadas, así como procedimientos, prácticas y servicios ofrecidos por éste. EL TRABAJADOR entiende y acepta que la información relacionada a los clientes, proveedores y planillas, activos, inventarios, productos y servicios de EL PATRONO, así como cualquier otra a la que tenga acceso durante la relación laboral, gozan del carácter de información no divulgada propiedad de EL PATRONO, de acuerdo a la Ley de Información No Divulgada vigente. EL TRABAJADOR acepta el carácter secreto de dicha información y que la misma tiene un alto valor comercial para EL PATRONO. Además, reconoce que EL PATRONO posee una estructura organizacional dirigida a proteger el carácter secreto de dicha información y consecuentemente, esa información privilegiada goza de la tutela y protección del ordenamiento jurídico costarricense.

En tal sentido, EL TRABAJADOR se obliga al amparo del artículo 7 de la Ley de Información No Divulgada, a no utilizar, divulgar o difundir por sí mismo o en el ejercicio de actividades, por cuenta propia o ajena, por tiempo indefinido y aún después de finalizado este contrato, o hasta que reciba una autorización expresa y por escrito de la Gerencia General de EL PATRONO, la información descrita anteriormente y cualquier otra relacionada que permita inferir o deducir la información no divulgada protegida en esta cláusula.

ES TODO. Las partes hemos leído personalmente el presente contrato y, estando debidamente enterados de todas las cláusulas y estipulaciones que lo integran, declaramos conocer el significado y trascendencia del mismo, siendo que lo aceptamos, ratificamos y firmamos, en la ciudad de Heredia, el 17/03/2025.

| __________________________ | __________________________ |
| --- | --- |
| EL PATRONO | EL TRABAJADOR |

### Desarrollador de Software

CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO

Entre nosotros Jesús Pablo Cerdas Herrera, soltero, en mi condición de apoderado legal con facultades de representante legal de la empresa PJFre Solutions, cédula de persona jurídica número 3-101-1234, en adelante y para todos los efectos legales denominado “EL PATRONO”; y Eddy Ordóñez Aguilar, en adelante denominado “EL TRABAJADOR;” encontrándonos ambos en el libre ejercicio de nuestros derechos y asegurando el primero tener la representación legal relacionada, hemos convenido en celebrar el presente CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO, el cual se regirá por el Código de Trabajo, leyes y costumbres aplicables y en especial por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Plazo del contrato. El presente contrato de trabajo es por un tiempo determinado, con fecha de inicio del 1° de abril y hasta el 15 de abril, momento en el cual perderá su vigencia y se tendrá por terminada la relación laboral correspondiente, sin ninguna responsabilidad para las partes. Ambas partes acuerdan, que el plazo del presente contrato podrá extenderse de mutuo acuerdo, mediante la suscripción de un addendum contractual posterior. Bajo ninguna circunstancia, se extenderá el mismo más allá del plazo de un año, contado a partir de la fecha inicio de la relación indicada en la presente cláusula.

SEGUNDA: Servicios que prestará el trabajador. EL TRABAJADOR se desempeñará como Desarrollador de Software. Dicha labor la realizará bajo la dirección y dependencia de cualquier funcionario designado al efecto por EL PATRONO y dentro de las instalaciones de éste. Entre las obligaciones, funciones y responsabilidades más importantes de EL TRABAJADOR, se detallan las siguientes:

1. Análisis y diseño:

- Comprender los requisitos del cliente o del proyecto.

- Diseñar la arquitectura del software siguiendo el patrón MVC.

- Elaborar diagramas de clases, flujos de datos y estructuras de base de datos.

2. Desarrollo:

- Implementar la lógica del lado del servidor utilizando ASP.NET MVC.

- Desarrollar vistas utilizando HTML, CSS, JavaScript y Razor.

- Crear controladores que gestionen la lógica de negocio.

- Implementar el modelo de datos, utilizando tecnologías como Entity Framework o Dapper.

3. Integración:

- Desarrollar e integrar APIs para el consumo de datos

- Integrar servicios externos mediante RESTful o SOAP.

4. Seguridad:

- Implementar medidas de seguridad como autenticación, autorización y protección contra ataques comunes (XSS, CSRF, SQL Injection, etc.).

5. Pruebas y depuración:

- Escribir pruebas unitarias y de integración para garantizar la calidad del código.

- Utilizar herramientas como NUnit, xUnit o MSTest para las pruebas automatizadas

6. Gestión de bases de datos:

- Diseñar, implementar y mantener bases de datos relacionales utilizando SQL Server.

- Optimizar consultas y procedimientos almacenados.

7. Documentación:

- Redactar documentación técnica del código desarrollado.

- Documentar la arquitectura del proyecto y las decisiones técnicas clave.

EL TRABAJADOR manifiesta que es apto y posee las cualidades, capacidades y conocimientos necesarios para desempeñar el cargo para el cual se le ha contratado. De conformidad con el deber de colaboración, EL TRABAJADOR ejecutará las labores que le correspondan, con la intensidad, destreza, cuidado y esmero apropiados, a los efectos de dar el máximo rendimiento, productividad y buena calidad de trabajo.

TERCERA: Lugar de prestación de servicios. De conformidad con la naturaleza de los servicios que presta EL PATRONO, EL TRABAJADOR ejercerá sus labores en forma personal en las instalaciones de éste, ubicadas en Ultra Park II, Lagunilla, Heredia, Costa Rica.

CUARTA: Jornada y horario de trabajo. La jornada ordinaria de trabajo de EL TRABAJADOR será diurna, durante 5 días por semana. En principio y salvo modificación posterior, el horario de trabajo pactado será el siguiente:

- De lunes a viernes, de 8:00 am a 5:00 pm, con 1 hora de descanso.

Es obligación conocida por EL TRABAJADOR la de laborar horas extraordinarias por el máximo de horas permitido por la ley, cuando sea requerido al efecto y se le comunique con la debida anticipación. El trabajo de la jornada extraordinaria estará condicionado a la autorización previa del jefe respectivo. Asimismo, EL TRABAJADOR se compromete a laborar en jornada rotativa, de conformidad con las necesidades de LA EMPRESA y previa comunicación por escrito por parte de EL PATRONO.

QUINTA: Día de descanso y feriados. EL TRABAJADOR tendrá derecho al disfrute de dos días de descanso semanal, el cual se define en el día sábado y domingo de cada semana, y a los días feriados obligatorios establecidos por ley.  EL TRABAJADOR se compromete y adquiere la obligación de laborar los días feriados y de descanso con el pago correspondiente, cuando sea requerido por EL PATRONO, salvo cuando exista una causa que le imposibilite laborar dichos días.

SEXTA: Vacaciones. EL TRABAJADOR tendrá derecho a recibir el pago del período proporcional de vacaciones correspondientes al plazo del presente contrato, al momento que la relación laboral finalice por advenimiento del plazo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 153 del Código de Trabajo.

SÉTIMA: Salario. Por concepto de pago de la jornada ordinaria de trabajo, EL TRABAJADOR percibirá la suma de seiscientos mil colones, de forma quincenal. El pago se hará los días 15 de cada mes , directamente a EL TRABAJADOR.

EL TRABAJADOR acepta recibir su salario mediante depósito bancario a elección de EL PATRONO. Posteriormente EL PATRONO podrá variar la periodicidad de pago y la modalidad de cancelación del salario de EL TRABAJADOR, siempre que no le cause con ello un perjuicio.

OCTAVA: De la terminación anticipada del contrato. EL PATRONO podrá dar por terminado el contrato antes de que finalice la obra, con o sin justa causa, de acuerdo con las condiciones y responsabilidades reguladas por los artículos 31, 81 y 82, siguientes y concordantes del Código de Trabajo, y cualquier otra ley o política relacionada con la contratación entre las partes.

NOVENA: Aseguramiento. EL TRABAJADOR estará asegurado ante la Caja Costarricense del Seguro Social, por lo cual se retendrán de su salario las cargas sociales correspondientes. Adicionalmente EL TRABAJADOR estará asegurado contra enfermedades y accidentes del trabajo por una póliza de riesgos profesionales expedida por el Instituto Nacional de Seguros.  EL PATRONO hará todas las retenciones que exija la ley presente o futura.

DÉCIMA: Impuesto sobre la renta. Se retendrá del salario de EL TRABAJADOR la suma correspondiente al Impuesto sobre la Renta al Trabajo Personal Dependiente, en los casos en que la ley así lo establezca.

DÉCIMA PRIMERA: Incumplimiento grave. EL PATRONO podrá dar por terminada la relación laboral sin responsabilidad patronal ante cualquier incumplimiento grave del trabajador descrito en los artículos 81 y 369 del Código de Trabajo.  Asimismo, EL TRABAJADOR se compromete a cumplir el presente contrato en el marco de la buena fe que establece el artículo 19 del Código de Trabajo y se compromete a cumplir con las obligaciones encomendadas por EL PATRONO o sus representantes y brindar su mejor esfuerzo y rendimiento posible.

DÉCIMA SEGUNDA: Confidencialidad. EL TRABAJADOR se declara conocedor de que durante la relación laboral tendrá acceso a relaciones comerciales y profesionales con clientes, proveedores, empleados, agentes y representantes de EL PATRONO y sus compañías afiliadas o relacionadas, así como procedimientos, prácticas y servicios ofrecidos por éste. EL TRABAJADOR entiende y acepta que la información relacionada a los clientes, proveedores y planillas, activos, inventarios, productos y servicios de EL PATRONO, así como cualquier otra a la que tenga acceso durante la relación laboral, gozan del carácter de información no divulgada propiedad de EL PATRONO, de acuerdo a la Ley de Información No Divulgada vigente. EL TRABAJADOR acepta el carácter secreto de dicha información y que la misma tiene un alto valor comercial para EL PATRONO. Además, reconoce que EL PATRONO posee una estructura organizacional dirigida a proteger el carácter secreto de dicha información y consecuentemente, esa información privilegiada goza de la tutela y protección del ordenamiento jurídico costarricense.

En tal sentido, EL TRABAJADOR se obliga al amparo del artículo 7 de la Ley de Información No Divulgada, a no utilizar, divulgar o difundir por sí mismo o en el ejercicio de actividades, por cuenta propia o ajena, por tiempo indefinido y aún después de finalizado este contrato, o hasta que reciba una autorización expresa y por escrito de la Gerencia General de EL PATRONO, la información descrita anteriormente y cualquier otra relacionada que permita inferir o deducir la información no divulgada protegida en esta cláusula.

ES TODO. Las partes hemos leído personalmente el presente contrato y, estando debidamente enterados de todas las cláusulas y estipulaciones que lo integran, declaramos conocer el significado y trascendencia del mismo, siendo que lo aceptamos, ratificamos y firmamos, en la ciudad de Heredia el 1° de abril de 2025.

| __________________________ | __________________________ |
| --- | --- |
| EL PATRONO | EL TRABAJADOR |

### Técnico de mantenimiento de equipo de computo

CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO

Entre nosotros Jesús Pablo Cerdas Herrera, soltero, en mi condición de apoderado legal con facultades de representante legal de la empresa PJFre Solutions, cédula de persona jurídica número 3-101-1234, en adelante y para todos los efectos legales denominado “EL PATRONO”; y Luis Barquero Villalobos, en adelante denominado “EL TRABAJADOR;” encontrándonos ambos en el libre ejercicio de nuestros derechos y asegurando el primero tener la representación legal relacionada, hemos convenido en celebrar el presente CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO, el cual se regirá por el Código de Trabajo, leyes y costumbres aplicables y en especial por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Plazo del contrato. El presente contrato de trabajo es por un tiempo determinado, con fecha de inicio del 1° de Abril  y hasta el 15 de Abril, momento en el cual perderá su vigencia y se tendrá por terminada la relación laboral correspondiente, sin ninguna responsabilidad para las partes. Ambas partes acuerdan, que el plazo del presente contrato podrá extenderse de mutuo acuerdo, mediante la suscripción de un addendum contractual posterior. Bajo ninguna circunstancia, se extenderá el mismo más allá del plazo de un año, contado a partir de la fecha inicio de la relación indicada en la presente cláusula.

SEGUNDA: Servicios que prestará el trabajador. EL TRABAJADOR se desempeñará como Técnico de Mantenimiento. Dicha labor la realizará bajo la dirección y dependencia de cualquier funcionario designado al efecto por EL PATRONO y dentro de las instalaciones de éste. Entre las obligaciones, funciones y responsabilidades más importantes de EL TRABAJADOR, se detallan las siguientes:

1. Mantenimiento Preventivo:

- Inspeccionar y diagnosticar equipos y sistemas para detectar posibles fallos.

- Realizar ajustes y calibraciones periódicas a maquinaria e instalaciones.

- Aplicar planes de mantenimiento según las recomendaciones del fabricante.

- Llevar registros de mantenimiento y generar reportes de condiciones operativas.

2. Mantenimiento Correctivo:

- Diagnosticar y reparar fallas en equipos eléctricos, mecánicos, hidráulicos y neumáticos.

- Sustituir piezas defectuosas y realizar pruebas de funcionamiento.

- Coordinar con proveedores para la compra de repuestos y herramientas necesarias.

- Restaurar el funcionamiento de equipos en el menor tiempo posible para evitar paros operativos.

3. Instalación y Configuración de Equipos:

- Montar y desmontar equipos y sistemas según los requerimientos técnicos.

- Configurar dispositivos eléctricos, electrónicos y mecánicos.

- Garantizar la correcta instalación de nuevos sistemas o infraestructura.

4. Seguridad y Normativas:

- Cumplir con las normativas de seguridad ocupacional y prevención de riesgos laborales.

- Implementar medidas de seguridad para evitar accidentes o daños en la infraestructura.

- Asegurar el uso adecuado de herramientas y equipos de protección personal.

5. Gestión de Recursos y Documentación:

- Administrar inventarios de herramientas, repuestos y suministros.

- Elaborar informes sobre trabajos realizados, tiempos de reparación y costos.

- Seguir procedimientos y protocolos internos para el mantenimiento de equipos.

6. Apoyo Técnico y Capacitación:

- Brindar soporte técnico a otros departamentos o colaboradores.

- Capacitar al personal en el uso correcto de equipos y buenas prácticas de mantenimiento.

- Coordinar con ingenieros o especialistas para resolver problemas complejos.

- Cualquier otra función de naturaleza similar, o que se encuentre dentro de las aptitudes y destrezas físicas y mentales de EL TRABAJADOR.

EL TRABAJADOR manifiesta que es apto y posee las cualidades, capacidades y conocimientos necesarios para desempeñar el cargo para el cual se le ha contratado. De conformidad con el deber de colaboración, EL TRABAJADOR ejecutará las labores que le correspondan, con la intensidad, destreza, cuidado y esmero apropiados, a los efectos de dar el máximo rendimiento, productividad y buena calidad de trabajo.

TERCERA: Lugar de prestación de servicios. De conformidad con la naturaleza de los servicios que presta EL PATRONO, EL TRABAJADOR ejercerá sus labores en forma personal en las instalaciones de éste, ubicadas en Ultra Park II, Lagunilla, Heredia, Costa Rica.

CUARTA: Jornada y horario de trabajo. La jornada ordinaria de trabajo de EL TRABAJADOR será diurna, durante 5 días por semana. En principio y salvo modificación posterior, el horario de trabajo pactado será el siguiente:

- De lunes a viernes, de 8:00 am a 5:00 pm, con 1 hora de descanso.

Es obligación conocida por EL TRABAJADOR la de laborar horas extraordinarias por el máximo de horas permitido por la ley, cuando sea requerido al efecto y se le comunique con la debida anticipación. El trabajo de la jornada extraordinaria estará condicionado a la autorización previa del jefe respectivo. Asimismo, EL TRABAJADOR se compromete a laborar en jornada rotativa, de conformidad con las necesidades de LA EMPRESA y previa comunicación por escrito por parte de EL PATRONO.

QUINTA: Día de descanso y feriados. EL TRABAJADOR tendrá derecho al disfrute de dos días de descanso semanal, el cual se define en el sábado y domingo de cada semana, y a los días feriados obligatorios establecidos por ley.  EL TRABAJADOR se compromete y adquiere la obligación de laborar los días feriados y de descanso con el pago correspondiente, cuando sea requerido por EL PATRONO, salvo cuando exista una causa que le imposibilite laborar dichos días.

SEXTA: Vacaciones. EL TRABAJADOR tendrá derecho a recibir el pago del período proporcional de vacaciones correspondientes al plazo del presente contrato, al momento que la relación laboral finalice por advenimiento del plazo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 153 del Código de Trabajo.

SÉTIMA: Salario. Por concepto de pago de la jornada ordinaria de trabajo, EL TRABAJADOR percibirá la suma de cuatrocientos mil colones, de forma quincenal. El pago se hará los días 15 de cada mes , directamente a EL TRABAJADOR.

EL TRABAJADOR acepta recibir su salario mediante depósito bancario a elección de EL PATRONO. Posteriormente EL PATRONO podrá variar la periodicidad de pago y la modalidad de cancelación del salario de EL TRABAJADOR, siempre que no le cause con ello un perjuicio.

OCTAVA: De la terminación anticipada del contrato. EL PATRONO podrá dar por terminado el contrato antes de que finalice la obra, con o sin justa causa, de acuerdo con las condiciones y responsabilidades reguladas por los artículos 31, 81 y 82, siguientes y concordantes del Código de Trabajo, y cualquier otra ley o política relacionada con la contratación entre las partes.

NOVENA: Aseguramiento. EL TRABAJADOR estará asegurado ante la Caja Costarricense del Seguro Social, por lo cual se retendrán de su salario las cargas sociales correspondientes. Adicionalmente EL TRABAJADOR estará asegurado contra enfermedades y accidentes del trabajo por una póliza de riesgos profesionales expedida por el Instituto Nacional de Seguros.  EL PATRONO hará todas las retenciones que exija la ley presente o futura.

DÉCIMA: Impuesto sobre la renta. Se retendrá del salario de EL TRABAJADOR la suma correspondiente al Impuesto sobre la Renta al Trabajo Personal Dependiente, en los casos en que la ley así lo establezca.

DÉCIMA PRIMERA: Incumplimiento grave. EL PATRONO podrá dar por terminada la relación laboral sin responsabilidad patronal ante cualquier incumplimiento grave del trabajador descrito en los artículos 81 y 369 del Código de Trabajo.  Asimismo, EL TRABAJADOR se compromete a cumplir el presente contrato en el marco de la buena fe que establece el artículo 19 del Código de Trabajo y se compromete a cumplir con las obligaciones encomendadas por EL PATRONO o sus representantes y brindar su mejor esfuerzo y rendimiento posible.

DÉCIMA SEGUNDA: Confidencialidad. EL TRABAJADOR se declara conocedor de que durante la relación laboral tendrá acceso a relaciones comerciales y profesionales con clientes, proveedores, empleados, agentes y representantes de EL PATRONO y sus compañías afiliadas o relacionadas, así como procedimientos, prácticas y servicios ofrecidos por éste. EL TRABAJADOR entiende y acepta que la información relacionada a los clientes, proveedores y planillas, activos, inventarios, productos y servicios de EL PATRONO, así como cualquier otra a la que tenga acceso durante la relación laboral, gozan del carácter de información no divulgada propiedad de EL PATRONO, de acuerdo a la Ley de Información No Divulgada vigente. EL TRABAJADOR acepta el carácter secreto de dicha información y que la misma tiene un alto valor comercial para EL PATRONO. Además, reconoce que EL PATRONO posee una estructura organizacional dirigida a proteger el carácter secreto de dicha información y consecuentemente, esa información privilegiada goza de la tutela y protección del ordenamiento jurídico costarricense.

En tal sentido, EL TRABAJADOR se obliga al amparo del artículo 7 de la Ley de Información No Divulgada, a no utilizar, divulgar o difundir por sí mismo o en el ejercicio de actividades, por cuenta propia o ajena, por tiempo indefinido y aún después de finalizado este contrato, o hasta que reciba una autorización expresa y por escrito de la Gerencia General de EL PATRONO, la información descrita anteriormente y cualquier otra relacionada que permita inferir o deducir la información no divulgada protegida en esta cláusula.

ES TODO. Las partes hemos leído personalmente el presente contrato y, estando debidamente enterados de todas las cláusulas y estipulaciones que lo integran, declaramos conocer el significado y trascendencia del mismo, siendo que lo aceptamos, ratificamos y firmamos, en la ciudad de Heredia el 1° de abril de 2025.

| __________________________ | __________________________ |
| --- | --- |
| EL PATRONO | EL TRABAJADOR |

# Presupuestos

| EXPENSAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  |
| Alquiler Oficina | ₡ 750.000,00 | ₡ 550.000,00 | -₡ 200.000,00 |
| Electricidad | ₡ 40.000,00 | ₡ 35.000,00 | -₡ 5.000,00 |
| Agua | ₡ 10.000,00 | ₡ 7.500,00 | -₡ 2.500,00 |
| Internet | ₡ 35.000,00 | ₡ 33.000,00 | -₡ 2.000,00 |
| Tema 5 | ₡ - | ₡ - | ₡ - |
| Tema 6 | ₡ - | ₡ - | ₡ - |
| Tema 7 | ₡ - | ₡ - | ₡ - |
| Tema 8 | ₡ - | ₡ - | ₡ - |
| Tema 9 | ₡ - | ₡ - | ₡ - |
| Tema 10 | ₡ - | ₡ - | ₡ - |
| Tema 11 | ₡ - | ₡ - | ₡ - |
| Tema 12 | ₡ - | ₡ - | ₡ - |
|  | ₡ 835.000,00 | ₡ 625.500,00 |  |
| NÓMINA |  |  |  |
| Gerente de Proyecto | ₡ 850.000,00 | ₡ 800.000,00 | -₡ 50.000,00 |
| Desarrollador de Software 1 | ₡ 650.000,00 | ₡ 600.000,00 | -₡ 50.000,00 |
| Diseñador de Software | ₡ 650.000,00 | ₡ 600.000,00 | -₡ 50.000,00 |
| Auditor | ₡ 650.000,00 | ₡ 600.000,00 | -₡ 50.000,00 |
| Técnico Mantenimiento | ₡ 450.000,00 | ₡ 400.000,00 | -₡ 50.000,00 |
| Desarrollador de Software 2 | ₡ 650.000,00 | ₡ 600.000,00 | -₡ 50.000,00 |
|  | ₡ 3.900.000,00 | ₡ 3.600.000,00 |  |
| OFICINA |  |  |  |
| Equipo de computo | ₡ 500.000,00 | ₡ 400.000,00 | -₡ 100.000,00 |
| Mobiliario de oficina | ₡ 1.000.000,00 | ₡ 950.000,00 | -₡ 50.000,00 |
| Suministros de oficina | ₡ 100.000,00 | ₡ 85.000,00 | -₡ 15.000,00 |
| Tema 4 | ₡ - | ₡ - | ₡ - |
| Tema 5 | ₡ - | ₡ - | ₡ - |
| Tema 6 | ₡ - | ₡ - | ₡ - |
| Tema 7 | ₡ - | ₡ - | ₡ - |
|  | ₡ 1.600.000,00 | ₡ 1.435.000,00 |  |
| DIVERSIÓN |  |  |  |
| Tema 1 | ₡ - | ₡ - | ₡ - |
| Tema 2 | ₡ - | ₡ - | ₡ - |
| Tema 3 | ₡ - | ₡ - | ₡ - |
| Tema 4 | ₡ - | ₡ - | ₡ - |
|  | ₡ - | ₡ - |  |
| SALUD |  |  |  |
| Tema 1 | ₡ - | ₡ - | ₡ - |
| Tema 2 | ₡ - | ₡ - | ₡ - |
| Tema 3 | ₡ - | ₡ - | ₡ - |
| Tema 4 | ₡ - | ₡ - | ₡ - |
| Tema 5 | ₡ - | ₡ - | ₡ - |
| Tema 6 | ₡ - | ₡ - | ₡ - |
|  | ₡ - | ₡ - |  |
| VIAJAR |  |  |  |
| Tema 1 | ₡ - | ₡ - | ₡ - |
| Tema 2 | ₡ - | ₡ - | ₡ - |
| Tema 3 | ₡ - | ₡ - | ₡ - |
| Tema 4 | ₡ - | ₡ - | ₡ - |
| Tema 5 | ₡ - | ₡ - | ₡ - |
| Tema 6 | ₡ - | ₡ - | ₡ - |
|  | ₡ - | ₡ - |  |
| TOTAL | ₡ 6.335.000,00 | ₡ 5.660.500,00 |  |